Poznań, dnia 26.03.2018 r.

Szacowanie wartości zamówienia nr 1/03/2018/SOTS

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności dla zamówienia opisanego  w pkt  2 poniżej przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym, Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia opisanego w pkt 2 poniżej.

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

- Zamawiający

- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, 61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 47, reprezentowana przez Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Rafała Kasztę;

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 146, reprezentowaną przez Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Marka Natalli;

- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a; 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 148, reprezentowana przez Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Annę Kocikowską;

- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 a; 80-266 Gdańsk, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 314, reprezentowana przez Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Emilię Michalską;

- Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 234, reprezentowana przez Kanclerza Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu Ryszarda Opalę.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

- „Umiędzynarodowienie i Praktyczność – 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia w WSB Poznaniu”,

- „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”,

- „Zintegrowani – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”,

- „Informatyzacja, Umiędzynarodowienie, Praktyczność – filary Zintegrowanego programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”,

- „Zintegrowany Program Rozwoju WSF”.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego służącego do obsługi toku studiów (dalej: Systemu Obsługi Toku Studiów lub Systemu SOTS) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i  Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz świadczenie usług utrzymania i usług rozwoju Systemu Obsługi Toku Studiów na rzecz Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Systemu Obsługi Toku Studiów.

System Obsługi Toku Studiów będzie działał na platformie chmurowej zapewnionej przez Zamawiającego oraz będzie zintegrowany z Infrastrukturą Techniczną Zamawiającego.

Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Obsługi Toku Studiów będzie następowało przyrostowo przy zastosowaniu zwinnych metodyk pracy, przy czym w pierwszej kolejności zostanie zaprojektowany i wykonany wspólny dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i  Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu Prototyp Systemu Obsługi Toku Studiów, a następnie Prototyp Systemu  Obsługi Toku Studiów zostanie dostosowany do potrzeb Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i  Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i wdrożony w ww. szkołach.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną związaną z przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w czterech Etapach:

Etap I obejmuje przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu i opracowanie dokumentu analizy przedwdrożeniowej zgodnie z zaleceniami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego Szacowania wartości zamówienia

Etap II obejmuje	wykonanie Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów. Prototyp Systemu Obsługi Toku Studiów będzie posiadać funkcjonalności wspólne dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Zamawiający przewiduje konieczność wytworzenia 10 Modułów i wykonania 12 Integracji w celu wykonania Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów.

Prototyp Systemu Obsługi Toku Studiów będzie wytwarzany za pomocą metodyk zwinnych przez 2 równolegle pracujące zespoły wytwórcze Wykonawcy w sprintach trwających po 2 tygodnie. Zespoły wytwórcze na czas prac nad Prototypem Systemu Obsługi Toku Studiów  będę relokowane w Poznaniu. W skład zespołów wytwórczych Wykonawcy wchodzić będą co najmniej: Eksperci Programiści, Testerzy i Analitycy.

Zamawiający zapewni: Produkt Ownera lub Produkt Ownerów dla każdego z Modułów Prototypu Systemu SOTS, Scrum Mastera dla zespołów wytwórczych stworzonych z personelu Wykonawcy,  Programistę – Testera, Programistę – Dewelopera Integracyjnego, Architekta Rozwiązań, Analityka Procesowego, Specjalistę ds. BI,  Specjalistę ds. Wsparcia Aplikacji.

Okres trwania gwarancji dla poszczególnych elementów Prototypu Systemu SOTS (10 Modułów i 12 Integracji): to 24 miesiące. Przykładowo bieg pierwszej gwarancji rozpocznie się od momentu odbioru Modułu nr 1 Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów, bieg następnej gwarancji rozpocznie się od momentu odbioru Modułu nr 2 Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów itd. W sumie oddzielnymi gwarancjami (22 gwarancje) będzie objętych 10 Modułów i 12 Integracji.

Etap III obejmuje wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów. Pod pojęciem wdrożenia Systemu Obsługi Toku Studiów Zamawiający rozumie dostosowanie Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów do indywidualnych potrzeb Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i  Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i zintegrowanie go z Infrastrukturą Techniczną danej szkoły. Po zakończeniu Wdrożenia Systemu Obsługi Toku Studiów w każdej z wymienionych wyżej szkół ma funkcjonować odrębny System Obsługi Toku Studiów będący dostosowaniem Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów do indywidulanych potrzeb każdej ze szkół Zamawiającego. Zamawiający przewiduje sukcesywne wdrażanie Modułów Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów w ten sposób, iż wdrożenia rozpoczną się po wytworzeniu Prototypu Modułu 1 Sytemu Obsługi Toku Studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Prototyp Modułu 1 Systemu Obsługi Toku Studiów będzie zainstalowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Następnie Prototyp Modułu 1 Systemu Obsługi Toku Studiów będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb pozostałych szkół Zamawiającego. Analogicznie będą wdrażane Moduły 2-10 Systemu Obsługi Toku Studiów oraz 12 Integracji. Oznacza to, iż realizacja Etapu II i III będzie odbywać się równolegle od momentu zakończenia prac na wytworzeniem prototypu pierwszego Modułu Systemu SOTS.

Okres trwania gwarancji dla Etapu III: 24 miesiące. Przykładowo bieg pierwszej gwarancji rozpocznie się od momentu odbioru Wdrożenia Modułu nr 1 Prototypu Systemu  Obsługi Toku Studiów  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, bieg następnej gwarancji rozpocznie się od odbioru Wdrożenia Modułu nr 1 Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów S w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Analogicznie bieg trwania gwarancji będzie się zaczynać dla odbioru Wdrożenia każdego z 10 Modułów i 12 Integracji w każdej ze szkół Zamawiającego. W sumie oddzielnymi gwarancjami (110 gwarancji) objętych będzie w każdej ze szkół Zamawiającego po 10 Wdrożeń dla każdego z 10 Modułów Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów  i po 10 Wdrożeń dla każdej z 12 Integracji.

Etap IV obejmuje Świadczenie usług dodatkowych tj.:

- Usługi Utrzymania,

- Usługi Rozwoju,

- przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu Obsługi Toku Studiów.

Usługi Utrzymania polegać będą na usuwaniu Awarii oraz aktualizowaniu Systemu Obsługi Toku Studiów do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa po wygaśnięciu okresu gwarancji.

Usługi Rozwoju polegać będą na rozwijaniu Systemu Obsługi Toku Studiów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zlecanymi na podstawie osobnych Zleceń.

Okres trwania gwarancji dla każdej Usługi Rozwoju: 24 miesiące. Bieg gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Usługi Rozwoju.

Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu Obsługi Toku Studiów polegać będzie na przeszkoleniu Użytkowników Systemu Obsługi Toku Studiów  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia 112 dni szkoleniowych (jeden dzień szkoleniowy to 8h dydaktycznych szkolenia).

  - Udostępnienie Założeń do Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów

Zamawiający udostępni Wykonawcy Założenia do Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów zawierające m.in. opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności Systemu Obsługi Toku Studiów (Modułów) i Integracji po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Oświadczenia  o zachowaniu poufności informacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do Szacowania wartości zamówienia.

Podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji należy dostarczyć osobiście, wysłać za pomocą poczty lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych, TEB Akademia Sp. z o. o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, nr pokoju: 017 A (parter).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępnienia Wykonawcy Założeń do Prototypu Systemu SOTS tylko na podstawie przesłanego skanu oświadczenia.

  - Zasady ustalania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie Wykonawcy:

- za wykonanie Etapu I  będzie określone kwotowo w Umowie,

- za wykonanie Etapu II będzie iloczynem sprintów potrzebnych do wykonania Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów i ceny ustalonej za jeden sprint,

- za wykonanie Etapu III będzie iloczynem roboczodni potrzebnych do wdrożenia Systemu Obsługi Toku Studiów i ceny ustalonej za jeden roboczodzień,

- za wykonanie Etapu IV będzie sumą iloczynu roboczodni zamówionych  przez Zamawiającego  dla rozwoju Systemu Obsługi Toku Studiów  i dla przeprowadzenia szkoleń i ceny ustalonej za jeden roboczodzień oraz wynagrodzenia miesięcznego za świadczenie Usług Utrzymania.

Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Systemu Obsługi Toku Studiów (przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i zależnych) zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie każdego Etapu, o ile w ramach tego Etapu dojdzie po powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający  przewiduje konieczność relokacji personelu Wykonawcy podczas wykonywania Etapu II Umowy do Poznania (TEB SA, budynek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań). W związku z relokacją personelu Wykonawcy do Poznania Zamawiający przewiduje udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy umeblowane biuro o powierzchni nie mniejszej niż 57 metrów kwadratowych. Zamawiający  pokrywać będzie także koszty innych mediów doprowadzonych do biura. Wszelkie pozostałe koszty relokacji, w tym transportu i zakwaterowania personelu ponosi Wykonawca.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie będzie wynikać z miejsc wdrażania Systemu Obsługi Toku Studiów. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania pewnych czynności zdalnie.

Miasta, w których będą się odbywać szkolenia to: Poznań, Szczecin, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole.

  - Kod CPV:

Kod CPV: 72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

- Terminy realizacji zamówienia

Etap I	Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej

Przeprowadzenie przez Wykonawcę Analizy Przedwdrożeniowej i opracowanie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej nie później niż do dnia 31.08.2018 roku.

Etap II 	Wykonanie Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów

Zaprojektowanie i wykonanie Prototypu Systemu Obsługi Toku Studiów (10 Modułów i 12 Integracji) nie później niż do dnia 28.02.2020 roku.

Okres relokacji zespołów wytwórczych Wykonawcy: od 1.11.2018 roku do najpóźniej 31.03.2020 roku.

Etap III	Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów

Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów  w WSB Poznań, czyli dostosowanie każdego z Modułów i Integracji Prototypu Systemu SOTS do potrzeb WSB Poznań i nie później niż do dnia 31.10.2021.

Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów  w WSB Gdańsk, czyli dostosowanie każdego z Modułów i Integracji Prototypu Systemu SOTS do potrzeb WSB Gdańsk nie później niż do dnia 31.10.2021.

Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów  w WSB Toruń, czyli dostosowanie każdego z Modułów i Integracji Prototypu Systemu SOTS do potrzeb WSB Toruń  nie później niż  do dnia 31.10.2021.

Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów  w WSB Wrocław, czyli dostosowanie każdego z Modułów i Integracji Prototypu Systemu SOTS do potrzeb WSB Wrocław nie później niż do dnia 31.10.2021.

Wdrożenie Systemu Obsługi Toku Studiów  w WSF Wrocław, czyli dostosowanie każdego z Modułów i Integracji Prototypu Systemu SOTS do potrzeb WSF Wrocław nie później niż do dnia 31.10.2021.

Etap IV	Świadczenie Usług Utrzymania, Usług Rozwoju i przeprowadzenie szkoleń

Świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Usług Utrzymania: od daty zakończenia biegu pierwszej gwarancji przez okres 24 miesięcy.

Świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Usług Rozwoju: najwcześniej od dnia odbioru Wdrożenia pierwszego Modułu i/lub Integracji Systemu SOTS w pierwszej szkole Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.

Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu SOTS: najwcześniej od dnia Wdrożenia pierwszego Modułu i/lub Integracji Systemu SOTS w pierwszej szkole Zamawiającego nie później niż do dnia 31.10.2021.

- Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca

Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zapewnia oddelegowanie do realizacji umowy Managera Programu po stronie Wykonawcy (z doświadczeniem komercyjnym nie krótszym niż 5 lat) oraz dwóch zespołów wytwórczych, w skład których wchodzić będą co najmniej:

- Eksperci Programiści – z doświadczeniem komercyjnym nie krótszym niż 5 lat,

- Testerzy - z doświadczeniem komercyjnym nie krótszym niż 5 lat,

- Analitycy - z doświadczeniem komercyjnym nie krótszym niż 5 lat.

- Wykluczenia z udziału w postępowaniu

W  celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zmawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Lista dokumentów  wymaganych od Wykonawcy związanych z Szacowanie wartości zamówienia.

Wypełniony Formularz Szacowania wartości zamówienia będący załącznikiem nr 1.

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji zgodnie z zapisami punktu 2.3.

- Sposób przygotowania i złożenia Formularza Szacowania wartości zamówienia

Wykonawca może złożyć tylko jeden Formularz Szacowania wartości zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Skan wypełnionego Formularza Szacowania wartości zamówienia podpisanego przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres e-mail: sots@teb-akademia.pl w terminie do 04.04.2018 roku do godziny 12:00.

- Dodatkowe informacje

W planowanej do przeprowadzenia procedurze zasady konkurencyjności Zamawiający nie będzie dopuszczać składania ofert częściowych lub wariantowych.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sots@teb-akademia.pl

- Załączniki do Szacowania wartości zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz Szacowania wartości zamówienia

Załącznik nr 2 Wytyczne do Analizy Przedwdrożeniowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji